ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αθήνα,  5  / 6 /  2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                      Αρ. Πρωτ.: 901/131950

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & Ε/Υ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ε.Ε. & Α.Ε.Π.

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX | : Καπνοκοπτηρίου 6 : 104 33 Αθήνα : Χ. Τριανταφυλλοπούλου : 210 82.05.329 : 210 82.05.332 | ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: | Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημ. Αναφορών Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Μενάνδρου 22 – Αθήνα (υπ’ όψη κου Ε. Ασημάκη) 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτ. Πολιτ. & Διαχ.Κοιν. Πόρων κου Χ. Κασίμη Αχαρνών 2 - 101 76Αθήνα 2) Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γραφείο Γενικού Διευθύντή κου Α. Πολύμερου Αχαρνών 2 3) Διεύθυνση Τεχν. Έργων& Αγρ. Υποδομών Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 # 111 43 Αθήνα |
| --- | --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα χρηματοδότησης του έργου ‘‘ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ’’ από τη ΣΑΕ 081 έτους 2019 του ΥΠΑΑΤ»

ΣΧΕΤ: α) Το με αριθμ. Πρωτ. 806/113708/21-5-2019 έγγραφό μας.

β) το από 30/5/2019 email της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημόσιων Αναφορών του ΥΠΑΑΤ

γ) την Εγκύκλιο με ΑΠ 25853/ 28-2- 2019 του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «περί οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και προγραμματισμό δαπανών 2020-2022» (ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ),

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του (γ) σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το προτεινόμενο έργο του θέματος αφορά σε κατασκευή φράγματος και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή της Διποταμίας, του Δήμου Ακριτών, της Π.Ε. Καστοριάς.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 και του 2011, στην περιοχή που προβλέπεται να ωφεληθεί από την κατασκευή του εν λόγω έργου, έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση του πληθυσμού, ενδεικτικό φαινόμενο ότι η διαβίωση εκεί παρουσιάζει αρκετά προβλήματα.

Το προτεινόμενο έργο αφορά σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση για την περιοχή με πολλαπλά οφέλη σε ότι αφορά στην άρδευση των αγρών και στην βιώσιμη διαχείριση του νερού ενώ παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής εντατικών καλλιεργειών υψηλής παραγωγής (καλαμπόκια, φασόλια, τριφύλλι), όπου έμμεσα θα βοηθήσουν και στην κτηνοτροφία του τόπου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ήδη από το 2009, είχε εντάξει τη μελέτη και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων άρδευσης- όπως ήταν και η μελέτη/κατασκευή του εν λόγω έργου, στο ΠΑΑ 2007-2013- στην ευρύτερη περιοχή της ακριτικής αυτής γωνιάς της Ελλάδας, καθώς είχε κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς καθώς και στην συγκράτηση του πληθυσμού στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας συνολικότερα.

Συγκεκριμένα, στο Μέτρο 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013 είχε ενταχθεί η Μελέτη και η Κατασκευή του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 9.871.643,46€. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Μέτρου (ΣΑΕ 081/8 κωδ. ΣΑ 2009ΣΕ08180006) ολοκληρώθηκε μόνον , η  μελέτη του έργου, γεγονός ενδεικτικό της σπουδαιότητας του έργου , με προϋπολογισμό 721.643,46€.

Η εξεύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου , θεωρούμε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς  πέραν των ωφελειών από τη δημιουργία μίας δημόσιας υποδομής σε μία ακριτική περιοχή της Ελλάδας, όπως αυτές προαναφέρθηκαν, η δαπάνη ,που πραγματοποιήθηκε  για την εκπόνηση της μελέτης θα καταλήξει ως μία σπατάλη του ελληνικού δημοσίου χωρίς αντίκρισμα, καθώς μία μελέτη από μόνη της είναι ένα έργο «επί χάρτου». Επιπλέον ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος, τα χρήματα αυτά να αποτελέσουν , αντικείμενο καταλογισμού από την Ε.Ε. και να επιβαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισμό, καθώς σύμφωνα με το Μέτρο 125Α1, η συγχρηματοδότηση αφορούσε σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά εγγειοβελτιωτικά έργα με επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί με την προαναφερόμενη ενταγμένη πράξη.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας έκρινε σκόπιμο να αναζητήσει άμεσα χρηματοδότηση για ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Αρχικά, για την κατασκευή του εν λόγω έργου έγινε προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδότησης μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία μας υπέβαλε την αριθμ. Πρωτ. 1787/155555/12-11-2018 Αίτηση Στήριξης, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011322245, στο Μέτρο 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη Αίτηση στήριξης δεν εγκρίθηκε, με την αιτιολογία της μη πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του συγκεκριμένου Μέτρου. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι στόχος του νέου ΠΑΑ 2014-2020 είναι η μείωση των απωλειών του νερού σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα και συνεπώς επιλέξιμα είναι τα έργα των ανακαινίσεων/εκσυγχρονισμών αρδευτικών δικτύων.

Σε δεύτερο στάδιο, απευθυνθήκαμε στο εθνικό πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ, καθώς το προτεινόμενο έργο αφορά σε άρδευση 3.500 στρεμμάτων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3881/1958 «Περί εγγείων Βελτιώσεων», όπως ισχύει και το ΠΔ97/2017 «Οργανισμός Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων», αρμόδιο για την χρηματοδότηση και κατασκευή των σχετικών εγγειοβελτιωτικών έργων είναι το ΥΠΑΑΤ. Στην πρότασή μας ((α) σχετικό) δεν ήταν δυνατόν να ακολουθήσουμε τους περιορισμούς της Εγκυκλίου του ΥΠΟΙΑ ((γ) σχετικό) καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα απένταξης έργων από τις υφιστάμενες εγγραφές των ΣΑ _81.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προωθήσετε για ένταξη στη ΣΑΕ 081 του Υπουργείου μας το έργο του θέματος, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που σας αποστείλαμε με το (α) σχετικό και έχουμε ήδη υποβάλει και ηλεκτρονικά στην εφαρμογή e-pde.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ